Załącznik nr 13

Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007-2013 ze wskazaniem obszarów rewitalizacji, planowanych działań, podmiotów odpowiedzialnych za realizację i źródeł finansowania

| Poz. | Obszar rewitalizacji i działanie | Komórka realizująca | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe (PLN) | Źródło finansowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tereny miejskie, w tym |  |  | 179 728 016 |  |  |
| I.I. | Miejskie przestrzenie publiczne i mieszkaniowe |  |  | 86 428 016 |  |  |
| 1. | Rewaloryzacja śródmieścia: odtworzenie, odnowa i ożywienie przestrzeni publicznej wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Śródmieścia Kielc |  |  | 86 428 016 |  |  |
| 1.1. | Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic | MZD | 2008-2009 | 12 265 000 | RPO WŚ |  |
| 1.2. | Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej | MZD | 2009 | 7 200 000 | RPO WŚ |  |
| 1.3. | Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej | WRI | 2008-2010 | 11 360 000 | RPO WŚ |  |
| 1.4. | Budowa parkingu wielopoziomowego dla samochodów osobowych przy ul. Solnej | PUK ew. kapitał prywatny | 2011 | 7 320 000 | RPO WŚ kapitał prywatny |  |
| 1.5. | Przebudowa Placu Panny Marii | MZD | 2009 | 3 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.6. | Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, Silnicznej, IX W. Kielc | MZD | 2009-2010 | 1 200 000 | RPO WŚ |  |
| 1.7. | Budowa ulicy „Nowosilnicznej” (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha) | MZD | 2011-2013 | 3 240 000 | RPO WŚ |  |
| 1.8. | Rozbudowa galerii przy ul. Leśnej w Kielcach – Centrum Sztuki Współczesnej | WRI | 2013 | 6 320 000 | RPO WŚ Min. Kultury |  |
| 1.9. | Rewitalizacja rejonu rzeki Silnicy na odcinku śródmiejskim |  | 2011-2013 | do określenia | RPO WŚ |  |
| 1.10. | Budowa Centrum Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach (teren d. targowiska) | MOPR WRI | 2009 | 7 500 000 | RPO WŚ |  |
| 1.11. | Przebudowa i modernizacja Pl. Św. Wojciecha | MZD | 2007-2008 | 1 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.12. | Przebudowa i modernizacja Placu Wolności | MZD | 2009 | 1 500 000 | RPO WŚ |  |
| 1.13. | Budowa zbiornika wód deszczowych w rejonie Pl. Św. Wojciecha | MZD | 2008 | 400 000 | środki własne |  |
| 1.14. | Etapowe wprowadzanie Strefy Ruchu Uspokojonego | MZD | 2007-2013 |  | RPO WŚ |  |
| 1.15. | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na Pl. Konstytucji | PUK ew. kapitał prywatny | 2009 | 12 000 000 | RPO WŚ kapitał prywatny |  |
| 1.16. | Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich | Muzeum Narodowe | 2009 | 1 000 000 | RPO WŚ Min. Kultury |  |
| 1.17. | Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Rynek 1 | ZOUM | 2008 | 4 123 016 | RPO WŚ |  |
| 1.18. | Budowa Centrum Usług Socjalnych i Turystycznych Caritas Diecezji Kieleckiej | Caritas Diecezji Kieleckiej | 2010 | 6 000 000 |  |  |
| 1.19. | Remonty, adaptacje i termomodernizacje budynków mieszkalnych w obszarze śródmieścia wraz z zagospodarowaniem otoczenia | różne | 2007-2013 | do określenia | RPO WŚ kapitał prywatny | kapitał prywatny |
| 1.20. | Zakup urządzeń do sezonowego sztucznego lodowiska na Placu Wolności | MOSiR | 2008 | 1 000 000 | RPO WŚ |  |
| I.II. | Tereny sportowo - rekreacyjne |  |  | 88 300 000 |  |  |
| 1. | Stadion - Ogród |  |  | 85 500 000 |  |  |
| 1.1. | Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Ściegiennego | MOSiR MZD |  | 3 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.2. | Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Pakosz | MOSiR MZD |  | 2 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.3. | Budowa Parku Sportu i Rekreacji w rejonie ul. Pakosz | MOSiR |  | 70 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.4. | Modernizacja wybranych elementów infrastruktury drogowej i podziemnej w dzielnicy Pakosz w Kielcach | MZD |  | 1 500 000 | RPO WŚ |  |
| 1.5. | Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego na Pierścienicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą | kapitał prywatny |  | do określenia | kapitał prywatny | kapitał prywatny |
| 1.6. | Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Stadionie Leśnym | WGK |  | 1 000 000 | RPO WŚ |  |
| 1.7. | Rewitalizacja Osiedla Legionów w Kielcach | stowarzyszenie |  | 8 000 000 | RPO WŚ | Kapitał prywatny |
| 2. | Zalew Kielce |  |  | 2 800 000 |  |  |
| 2.1. | Budowa przystani żeglarskiej (przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego) nad zalewem | MOSiR |  | 2 800 000 | środki własne RPO WŚ |  |
| 2.2. | Realizacja infrastruktury wynikająca z zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | różne |  | do określenia | środki własne |  |
| I.III. | Strefa „Karczówka” |  |  | 5 000 000 |  |  |
| 1. | Budowa Pallotyńskiego Centrum Edukacji Integralnej Młodzieży (Centrum Skautingu) | Klasztor Księży Pallotynów |  | 5 000 000 | środki własne RPO WŚ |  |
| I.IV. | Strefa „Jagiellońska” |  |  | do określenia |  |  |
| 1. | Pilotażowy projekt społeczny | MOPR |  | do określenia | RPO WŚ |  |
| B | Tereny poprzemysłowe |  |  | 42 494 294 |  |  |
| 1.1. | GEOPARK KIELCE: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku (amfiteatr „Kadzielnia”) | GEOPARK KIELCE |  | 14 940 690 |  |  |
| 1.2. | GEOPARK KIELCE: Udostępnienie do zwiedzania jaskiń Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni | GEOPARK KIELCE |  | 1 088 804 |  |  |
| 1.3. | GEOPARK KIELCE: Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Slichowice, Rezerwacie Wietrznia, | GEOPARK KIELCE |  | 3 032 300 |  |  |
| 1.4. | Budowa i urządzenie Parku Miniatur Zabytków Regionu Świętokrzyskiego w wyrobisku poprzemysłowym | GEOPARK KIELCE |  | 4 000 000 |  |  |
| 1.5. | Budowa i urządzenie elementów Strefy Rekreacji Dziecięcej moduł „C” (rejon ul. Okrężnej i Husarskiej), „D” (rejon Kadzielni, ul. Gagarina) i „E” (Las Komunalny) | WGK |  | do określenia | środki własne |  |
| 1.6. | GEOPARK KIELCE: Budowa Muzeum Geologicznego w rezerwacie Wietrznia | GEOPARK KIELCE |  | 19 432 500 |  |  |
| C | Tereny powojskowe |  |  | 1 790 000 |  |  |
| 1. | Budowa zespołu kortów tenisowych „Kuźnia talentów tenisowych” – dz. Nr 60/16 | MUKS „GEMIK” |  | 1 790 000 | środki własne RPO WŚ |  |
|  | Łącznie nakłady na rewitalizację |  |  | 224 012 310 |  |  |
|  | W tym nakłady miejskie |  |  | 182 902 310 |  |  |
|  | W tym nakłady prywatne i organizacji pozarządowych) |  |  | 41 110 000 |  |  |